## Slide 1: Agile upplifun hagsmunaaðila
Landsbankinn 13. september 2012

## Slide 2: Agile innleiðingin
2008-2012

## Slide 3: 2008 – uppgötvum Scrum
Þrjú Scrum verkefni sett í gang
Eitt Scrum teymi stofnað
Scrum Master fyrir utan teymið
Logi Helguson

## Slide 4: 2010 – útfærum Agile
VMS
Agile þjálfun og innleiðing með Spretti
Öll þróunarteymi í Scrum
Scrum Master utan við teymi
Product Owner teymi bakvið vörur
Agile miðstöðin stofnuð
  Umbótaverkefni
  Bóka- og leikjaklúbbur

## Slide 5: 2011 – framkvæmum Agile
Scrum Master í hvert teymi
Áframhaldandi Agile þjálfun frá Spretti
  Prófanadrifin hugbúnaðargerð í einu verkefni
PO teymin leyst upp
Berum fagnaðarerindið
  Erum með námskeið fyrir starfsmenn bankans
Scrum Master vottun
TDD vinnustofa

## Slide 6: 2012 – högum okkur Agile
Product Owner fyrir hvert domain / teymi
Prófarar í hvert teymi
Innri uppbygging með Agile / Lean
  Minnkum sóun
  Bætum ferla
  Styttum boðleiðir
  Aukum virði

## Slide 7: Skipulag
Upplýsingatæknideildar

## Slide 8: Skipuritið

## Slide 9: Skipulagið (agile / scrum)
Útlán
Samþætting og ferlar
Gögn og gagnavinnsla
Greining
Tryggingar og veð
Innheimta og greiðslur
Bílalán
Innlán og kort
Lífeyrismál

## Slide 10: Skipulagið - þróunarteymin
PO / Viðskiptastjóri
Prófari
Scrum Master
Forritarar

## Slide 11: Verkefnin
Koma úr öllum áttum
  Verkefnaskrá Landsbankans
  Verkefnaskrá UT
  Tækniskuldarverkefni
  Villulagfæringar (frá notendum)
  Smávægilegar breytingabeiðnir (frá notendum)
  Gæða- og umbótaverkefni

## Slide 12: Verkefnaferillinn
Verkefnasræs
Verkefnaskilgreining
Framkvæmd
Kick off fundur
Scrum ferli
Lúkning
Verklokasamningur
Verklokafundur
Umfangsmat og tímalína
Sögugerð
Umfangsmat og tímalína uppfærð
Frá hugmynd að verkefni
Verkefnistillaga
Gróft umfangsmat
Forgangsröðun – backlog verkefna verður til
Perla L. Konráðsdóttir

## Slide 13: Vinnuferlið – reynsla teyma
Veggirnir – mjög góðir
Daglegir fundir – nauðsynlegir
Planning
Retro – baksýnisspegillinn
Backlog grooming
50/50 – viðhald / þróun – Kanban fyrir viðhaldið
Betri yfirsýn yfir verkefni allra í teyminu
  Auðveldara að hjálpast að
  Auðveldari þekkingaryfirfærsla

## Slide 14: Guðni B. Guðnason
Forstöðumaður UT
“Hvaða áhrif hefur Agile haft á hugbúnaðargerð í bankanum og hvaða breytingar hafa orðið á deildinni til að styðja við Agile

## Slide 15: Agile og verkefnastjórnun
Halldóra G. Hinriksdóttir og Björk Grétarsdóttir
Verkefnastofu
“Hvað hefur breyst í verkefnastjórnun með tilkomu Agile og hvaða áhrif það hefur haft á samvinnu með fólki í upplýsingatækni.

## Slide 16: Berum saman Agile og verkefnastjórnun
Lífræn
Ólínuleg
Dreifstýrð
Fljótandi
Fólk er uppspretta sköpunar / hugmynda
Samspil nokkurra kenninga/kerfa
Agile verkefnastjórnun
Hefðbundin verkefnastjórnun
Klukkuverk
Línuleg
Miðstýring
Fyrirsjáanleg
Fólkið er einn af mörgum þáttum sem búa til árangur
Byggist á vísindalegri stjórnun

## Slide 17: Hlutverkin eru ólík
Scrum Master og viðskiptastjóri(PO):
  Scope
  Time
  (Budget)
  Communication
Viðskiptastjóri (PO):
  Integration
  Interface with Outsourced Team
Scrum Master:
  Team Mentoring
Developer, Senior Tech Lead, prófari:
  Code Quality
Allir / Engin:
  Risk
* Skv. starfslýsingum á UT vefnum
Project manager:
  Scope
  Time
  Budget
  Communication
  Integration
  Procurement
  Team Management
  Quality
  Risk
Agile verkefnastjórnun
Hefðbundin verkefnastjórnun

## Slide 18: Hver er vandinn?
Agile er framleiðslustjórnunarkerfi en ekki verkefnastjórnunarkerfi
  Framleiðslustjórnunarkerfi henta vel þegar verkefnin eru lítil, einföld og / eða endurtekin
  Verkefnastjórnunarkerfi henta vel þegar verkefnin eru stór, flókin og / eða einstök
Ábyrgðinni er dreift of mikið – engin tekur ábyrgð á heildar verkinu, getur komið niður á gæðunum
Upplýsingamiðlun á milli allra aðila er léleg – veldur á stundum misskilningi, togstreitu og vantrausti
Verkefnastjórar upplifa stundum að tæknifólkið hafi takmarkaða innsýn inn í verkefnið sem þau eru að vinna, vanti hluta af heildarmyndinni – hér geta verkefnastjórarnir gert betur.

## Slide 19: Lagt er til...
Að upplýsingaflæði sé bætt á milli allra aðila
Að verkefnastjórar (PO) taki sig á í upplýsingamiðlun til UT teyma
Að Agile sé notað sem framleiðslukerfi en hefðbundin verkefnastjórnun notuð á verkefni á verkefnaskrá og stærri UT verkefni.

## Slide 20: Agile og UT rekstur
Ægir Þórðarson
Deildarstjóri UT rekstrar
“Hvaða breytingar hafa orðið eftir að Agile var tekið upp og hvernig það hefur haft áhrif á útgáfur og þjónustu

## Slide 21: Basic Agile fræði.

## Slide 22: Vandamál 1 af 3

## Slide 23: Vandamál 2 af 3

## Slide 24: Vandamál 3 af 3

## Slide 25: Hvað er ég að segja ?
Vantar að rekstur komist inn með mál og fái að taka þátt í forgangsröðun.
Vantar útleiðingu kerfa.
Tækniþróun á kerfum sem er ekki í agile fókus fer í hraða skjaldbökunar.